統一資料庫管理工具

Unified Database Studio

技術規劃文件 ｜ Technical Planning Document

支援 MySQL · PostgreSQL · MongoDB · Redis

連線 ｜ 查詢 ｜ 編輯 ｜ 備份還原 ｜ 排程

版本 1.0　·　2026 年 6 月

# 目錄

# 1. 專案概述

本專案目標是打造一個跨平台桌面應用程式，以單一介面整合管理四種主流資料庫：MySQL、PostgreSQL、MongoDB 與 Redis，取代多個零散的資料庫工具，提供連線管理、資料瀏覽與編輯、查詢執行、備份還原與排程備份等完整功能。

## 1.1 核心價值

- 一站式管理：四種資料庫共用同一套介面、連線管理與主題，不需安裝多個工具。

- 美觀現代：深色為主、可切換亮色，依資料庫類型色標區分，操作直覺。

- 輕量高效：採用 Tauri 架構，記憶體佔用遠低於 Electron 同類產品。

- 安全可靠：連線憑證以作業系統 keychain 加密儲存，備份檔可選 AES 加密。

## 1.2 設計範式分類

四種資料庫分屬三種資料範式，UI 與操作邏輯需依範式分流設計：

| 範式 | 資料庫 | 資料模型 | 查詢方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 關聯式 (Relational) | MySQL, PostgreSQL | 表格 / 列 / 欄 | SQL |
| 文件型 (Document) | MongoDB | 集合 / 文件 (BSON) | Query / Aggregation Pipeline |
| 鍵值型 (Key-Value) | Redis | Key + 多種資料結構 | Redis 命令 |

# 2. 技術選型

## 2.1 整體架構

| 項目 | 選擇 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 應用框架 | Tauri (Rust + Web) | 比 Electron 輕量約 10 倍，記憶體佔用低，原生效能佳 |
| 前端框架 | React + TypeScript | 生態成熟，元件豐富，型別安全 |
| UI 元件庫 | shadcn/ui + Tailwind CSS | 美觀、可高度客製化、現代感強 |
| 狀態管理 | Zustand | 輕量，適合管理多連線狀態 |
| 程式碼編輯器 | Monaco Editor | VS Code 同款，SQL 高亮與自動補全 |
| 資料表格 | TanStack Table | 虛擬滾動，大資料量不卡頓 |

## 2.2 後端資料庫驅動 (Rust)

| 資料庫 | Rust Crate | 說明 |
| --- | --- | --- |
| MySQL / PostgreSQL | sqlx | 統一介面，支援連線池、編譯期檢查 |
| MongoDB | mongodb | 官方維護的非同步驅動 |
| Redis | redis | 官方維護，支援連線池與 Cluster |

將資料庫連線統一放在 Rust 後端處理，前端透過 Tauri command 呼叫，避免前端直連資料庫，兼顧安全性與效能。

# 3. 系統架構設計

## 3.1 分層架構

整體分為三層：前端 UI 層、Tauri 橋接層、Rust 核心層。共用部分（連線管理、加密儲存、SSH Tunnel、UI 外殼、主題、備份排程引擎）統一實作；差異部分（資料操作、檢視元件）依範式分流。

| 層級 | 職責 | 共用 / 分流 |
| --- | --- | --- |
| 前端 UI 層 | 佈局、主題、連線設定、備份管理頁 | 共用 |
| 前端 UI 層 | 資料檢視器、查詢編輯器 | 依範式分流 |
| Tauri 橋接層 | command 路由、事件推送、進度回報 | 共用 |
| Rust 核心層 | 連線池、加密儲存、SSH Tunnel、排程引擎 | 共用 |
| Rust 核心層 | Driver 實作、Backup Provider 實作 | 依資料庫分流 |

## 3.2 統一 Driver 抽象

以 Rust trait 定義統一驅動介面，並用 enum 區分範式，將四種資料庫的差異吸收在 driver 層，估計四種資料庫可共用約 60% 程式碼：

enum DriverKind { Relational, Document, KeyValue }

- 共用介面：connect / test / list_databases / close / 連線健康檢查。

- 範式專屬介面：關聯式提供 SQL 查詢與 schema；文件型提供 query 與 aggregation；鍵值型提供命令執行與結構操作。

- BackupProvider trait：backup / restore / supported_formats，各資料庫各自實作，排程與歷史管理共用。

## 3.5 連線生命週期與資源釋放

連線釋放是資料庫工具最容易出問題的環節。四種資料庫的連線池機制、閒置回收與關閉清理皆不同，需統一管理以避免連線洩漏與 DB 端 session 占用。

連線池設定（各庫差異）：

| 資料庫 | 連線池 | 關鍵參數 |
| --- | --- | --- |
| MySQL / PostgreSQL | sqlx 內建 | max_connections, min_connections, idle_timeout, max_lifetime |
| MongoDB | driver 內建 | maxPoolSize, maxIdleTime |
| Redis | deadpool-redis / multiplexed | pool size, idle 回收 |

閒置回收與健康檢查：

- 每個連線設定 idle timeout，閒置超時自動歸還或關閉，避免占用資料庫端 session。

- 背景定時掃描殭屍連線（DB 端已斷但 client 仍持有），以健康檢查偵測：MySQL/PG 用 SELECT 1、Redis 用 PING、MongoDB 用 ping command。

應用關閉時的優雅清理（最常被忽略）：

- 以 Tauri 的 on_window_event 監聽關閉事件，觸發 graceful shutdown。

- 依序清理：停止排程任務 → 等待進行中的查詢 / 備份結束（或逾時強制中斷）→ drain 所有連線池 → 關閉 SSH Tunnel。

- 善用 Rust 的 RAII / Drop 機制，確保即使 panic 也能釋放資源。

SSH Tunnel 生命週期連動：

- Tunnel 與其承載的資料庫連線綁定生命週期。

- 關閉順序須為：先關 DB 連線 → 再關 tunnel → 最後結束程序，否則連線會卡在半開狀態。

防呆與保護機制：

- 查詢逾時（statement timeout），避免單一慢查詢長期占用連線。

- 連線數上限保護，達上限時排隊或拒絕，不無限開啟。

- 每個連線顯示「使用中 / 閒置 / 連線數」狀態，供使用者監控。

# 4. 功能模組

## 4.1 連線管理

- 多連線設定，支援 MySQL / PostgreSQL / MongoDB / Redis。

- 連線憑證以作業系統 keychain 加密儲存（Tauri keychain plugin）。

- SSH Tunnel 支援，連線測試、自動重連。

- 側欄依類型色標區分：MySQL 藍、PostgreSQL 靛、MongoDB 綠、Redis 紅。

## 4.2 資料瀏覽與編輯

依範式提供不同的瀏覽與編輯體驗：

| 範式 | 樹狀結構 | 資料檢視 |
| --- | --- | --- |
| 關聯式 | 連線 → 資料庫 → 表 → 欄位 / 索引 / 約束 | 表格化瀏覽，分頁、排序、篩選、行內編輯 |
| 文件型 | 連線 → 資料庫 → 集合 | JSON 樹 / 表格雙模式，文件新增與編輯 |
| 鍵值型 | 連線 → DB(0-15) → key（依 : 命名空間摺疊） | 依資料結構分流呈現（見 4.3） |

## 4.3 Redis 資料結構編輯

Redis 為鍵值型，需針對其多種資料結構分別設計編輯介面：

| 資料結構 | UI 呈現方式 |
| --- | --- |
| String | 單值編輯框 |
| Hash | 表格（field / value） |
| List | 有序清單，可拖拉排序 |
| Set / Sorted Set | 清單，ZSet 多一個 score 欄位 |
| Stream | 時間序列檢視 |

- 使用 SCAN 搭配 pattern 搜尋與分頁掃描 key，嚴禁使用 KEYS \* 以免鎖死正式環境。

- 顯示每個 key 的 TTL、型別與記憶體佔用；支援 TTL 管理、改名、批次刪除、Pub/Sub 監聽與慢查詢日誌 (SLOWLOG)。

## 4.4 查詢編輯器

- SQL（MySQL / PostgreSQL）語法高亮與自動補全。

- MongoDB 查詢與 Aggregation Pipeline 編輯。

- Redis 命令列風格輸入框，含命令自動補全。

- 多分頁、查詢歷史、結果匯出（CSV / JSON / Excel）、EXPLAIN 效能分析。

# 5. 備份與還原

## 5.1 各資料庫備份機制

| 資料庫 | 備份方式 | 實作策略 |
| --- | --- | --- |
| MySQL | 邏輯匯出 (SQL) | 優先呼叫系統 mysqldump；無則用 sqlx 自組 SQL |
| PostgreSQL | pg_dump | 呼叫系統 pg_dump，支援 custom / plain 格式 |
| MongoDB | BSON / JSON | 優先 mongodump；無則用 driver 逐集合匯出 |
| Redis | RDB 快照 / 逐 key | BGSAVE，或用 DUMP / RESTORE 逐 key 序列化 |

## 5.2 備份策略

採「官方 CLI 工具為主、內建邏輯匯出為輔」的雙策略：偵測使用者機器是否安裝官方工具，有則使用以確保相容性與品質，無則降級為內建邏輯匯出，不強制依賴外部工具。

## 5.3 功能設計

- 手動備份：選擇資料庫 / 表 / 集合，選格式與內容範圍（結構 only / 資料 only / 結構+資料），含進度條。

- 排程備份：以 cron 表達式設定，自動命名含時間戳，保留最近 N 份的保留策略。

- 還原：從備份檔還原，還原前預覽與二次確認，避免覆蓋誤操作。

- 備份管理：備份歷史清單（時間、大小、來源、狀態），一鍵還原與刪除舊備份。

## 5.4 安全注意事項

- 備份檔含敏感資料，提供 AES 加密選項。

- 備份設定（含資料庫密碼）一律存於 OS keychain。

- 還原與 DROP 類破壞性操作需二次確認。

# 6. 開發路線圖

採分階段漸進開發，建議搭配 Claude Code 逐階段執行，每階段產出可運作的成果。

| 階段 | 內容 | 預估工時 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Tauri + React 專案骨架、UI 框架、佈局（側欄 + 主區 + 狀態列） | 3-5 天 |
| P1 | MySQL 連線 + 連線池 / 釋放機制 + 樹狀瀏覽 + 基本查詢 | 1-1.5 週 |
| P2 | 資料表格檢視 / 編輯 + 查詢編輯器 (Monaco) | 1-2 週 |
| P3 | PostgreSQL 支援（調整 UI 差異） | 3-5 天 |
| P4 | MongoDB 支援（文件型 driver + JSON 檢視器） | 1-2 週 |
| P5 | Redis 支援（鍵值型 driver + 五種結構編輯 UI） | 1-2 週 |
| P6 | 備份 / 還原（手動） | 1 週 |
| P7 | 排程備份 + 備份管理 | 1 週 |
| P8 | 優雅關閉清理、SSH Tunnel、進階美化、ER 圖、效能分析 | 持續 |

註：Redis driver 本身因無複雜 schema 而相對簡單，主要工時集中在五種資料結構的編輯 UI；MongoDB 則需獨立的 JSON 檢視器。

# 7. Navicat 操作習慣復刻

本工具的互動設計以全面復刻 Navicat 操作習慣為目標，讓使用者的肌肉記憶可無痛轉移。四種資料庫統一遵循「開啟 → 表格檢視 → 底部導覽 → 儲存格直接編輯 → ✓ 套用變更」的一致流程。

## 7.1 主視窗與工具列

- 左側「連線 / 物件樹」常駐，最頂層為連線；雙擊連線才展開並建立連線。

- 上方一排大圖示工具列（連線、表、查詢、備份…），復刻 Navicat 標誌性的視覺風格，作為主要識別特徵。

- 雙擊資料庫 / 表 / 集合 → 直接於右側主區開啟分頁（非單擊）。

## 7.2 資料表格檢視（核心習慣）

這是 Navicat 最核心的操作習慣，四種資料庫全面復刻：

- 雙擊表 / 集合 → 直接進入資料表格檢視，可直接編輯。

- 底部導覽列：第一筆 / 上一筆 / 下一筆 / 最後一筆、+（新增列）、−（刪除列）、✓（套用變更）。

- 儲存格直接編輯：修改中的儲存格變色，按 ✓ 或移開焦點才真正寫入資料庫。

- 欄位標題點擊排序，上方提供篩選精靈。

## 7.3 結構 / 資料 分頁切換

選取一個物件後，右側主區上方提供分頁，在同一物件的不同檢視間切換（對象 / 結構 / 資料）。關聯式資料庫的「設計表」即透過「結構」分頁，以欄位網格逐列編輯（欄名、型別、長度、是否 NULL、鍵）。

## 7.4 查詢編輯器（上下分割 + F6）

- 「新建查詢」開一個編輯分頁，上半 SQL、下半結果的上下分割佈局。

- F6 或 ▶ 執行查詢。

- 查詢可存檔成 .sql 物件，掛在連線樹下。

## 7.5 非關聯式資料庫的表格手感對應

Mongo 與 Redis 雖非關聯式，仍盡量套用 Navicat 表格手感，使「開啟 → 表格 → 底部導覽 → 直接編輯 → ✓ 套用」的肌肉記憶在四種資料庫間完全一致：

| 資料庫 | 表格手感對應方式 |
| --- | --- |
| MongoDB | 掃描一批文件，聯集所有欄位攤平成表格（每份文件為一列，缺欄顯示空白）；雙擊集合直接進表格，底部導覽列與儲存格編輯保留；巢狀欄位點開切換至 JSON 編輯 |
| Redis | 所有 key 列表化為主表格（欄位：key / 型別 / TTL / 記憶體）；雙擊 key 進入該結構細部編輯；底部導覽列用於 key 翻頁，✓ 套用變更手感保留 |

關聯式（MySQL / PostgreSQL）原汁原味復刻 Navicat；文件型與鍵值型借用相同的外殼與導覽手感，資料區則換成適合各自範式的元件。

# 8. 視覺與體驗設計

- 主題：深色為主，搭配可切換的亮色主題（符合開發者偏好）。

- 色標系統：側欄連線依類型上色 — MySQL 藍、PostgreSQL 靛、MongoDB 綠、Redis 紅，一眼辨識。

- 資料表格：採 TanStack Table 虛擬滾動，大資料量流暢不卡。

- 字型：介面使用系統字型；程式碼與資料使用等寬字型（如 JetBrains Mono）。

- 佈局：左側連線樹狀欄 + 中央主工作區（分頁式）+ 底部狀態列。

本工具最終涵蓋四種資料庫的連線、查詢、編輯、備份還原與排程，以單一美觀介面取代多個零散工具。建議從專案骨架 (P0) 或統一 driver 架構著手，後者為整個專案最核心的地基。